## Slide 1: kickvinwl
Goran Back, Sergej Dick, Dominik Horstkamp, Christian Kok, Tobias Reinke, Karl Runz, Maximilian Sauer, Marvin Wölk

## Slide 2: Projektauftrag
Plattform zum Tippen von Fußballspielen
Erstes Ziel: Bundesliga
Vergleich von Tippergebnissen in Tippgruppen (bspw. Abteilungen)
Profilseite für jeden Nutzer
Besondere Achievements für
Zielgruppe: Alle Mitarbeiter der kvwl

## Slide 3: Projektvorgehen
Scrum
2 Wochen/4 Tage Sprints
Insgesamt 4 Sprints

## Slide 4: Arbeitsverteilung
2 Personen Backend
2 Personen Datenbank
2 Personen Frontend
2 „Jumper“
Stetig wachsende Vermischung der Aufgaben im Laufe des Projekts

## Slide 5: Projektplanung
Sprint 1:
  Managementaufgaben
  Projektplanung
  Einrichtung
Sprint 2
  Anmeldung
  Profilverwaltung
Sprint 3:
  Spielen/Tippen
  Community
Sprint 4
    Community
    Verwaltung

## Slide 6: Technologiestack

## Slide 7: Projektdurchführung

## Slide 8: Projektdurchführung

## Slide 9: Probleme
Zu viele Personen
  Keine einfachen Absprachen möglich
  Managementaufwand zu hoch
Kein klarer Projektleiter
  Niemand fühlte sich verantwortlich
  Kritik wurde nicht ernst genommen
  Keine Hierarchien
    Zu lockeres Umfeld
    Jeder macht, was er will

## Slide 10: Probleme
Selbstorganisation hat nicht funktioniert
  Absprachen wurden nicht eingehalten
  Keine klaren Arbeitszeiten
    Häufig war immer irgendwer nicht da
Technologien waren nicht allen Personen bekannt
  „Experten“ fühlten sich nicht verantwortlich die anderen Personen einzuarbeiten